## 旧システム刷新_セキュリティ／品質チェック基準

# ① ✅旧システム刷新

## セキュリティ／品質チェック基準（外部説明用）

用途
・顧客説明資料
・提案書添付
・監査／法務向け説明
・「なぜ事前チェックが必要か」の正当化

### 1. 本基準の目的

本基準は、旧システム刷新（例：COBOL から Java／Web／Batch への移行）において、
実装前および実装中におけるセキュリティおよび品質上のリスクを、客観的かつ自動的に確認することを目的とします。

本チェックは以下を目的とするものであり、
「無欠陥」や「完全な安全性」を保証するものではありません。

- 既知の高リスク要因を早期に可視化すること

- 移行判断に必要な技術的根拠を提示すること

- 移行に伴う重大障害・長期延期のリスクを低減すること

### 2. チェックの基本方針

- 国際的に認知されたセキュリティ基準・ツールを使用する

- 人的判断に依存せず、自動化された検証結果を証跡として残す

- 発見事項は「事実」と「対策案」を分離して提示する

### 3. 実施する主なチェック項目

#### 3.1 ソースコード検査（SAST）

- ソースコードを静的に解析し、
既知の脆弱性パターンや不適切な実装を検出します。

#### 3.2 実行時診断（DAST）

- 実行中のアプリケーションに対して外部から診断を行い、
実運用時に顕在化するリスクを確認します。

#### 3.3 依存関係チェック（Dependency Scanning）

- 利用している OSS ライブラリに含まれる
既知の脆弱性（CVE）を検出します。

#### 3.4 コンテナチェック（Container Scanning）

- コンテナイメージまたはファイルシステム内の
OS・ミドルウェア層の脆弱性を確認します。

#### 3.5 機密情報検出（Secret Detection）

- ソースコード内に API キーや認証情報等が
誤って含まれていないかを確認します。

### 4. チェック結果の扱い

- 検出結果はレポートとして提示されます

- 各検出項目について、以下を明示します

  - 内容（事実）

  - 想定される影響

  - 一般的な対策案

※ 本チェック結果は、
将来の不具合発生や侵害行為を完全に防止することを保証するものではありません。

### 5. 本基準の位置付け

本基準は、
旧システム刷新における技術的判断材料の一部として提供されるものであり、
移行可否・移行方式・移行範囲の決定は、
最終的にお客様の判断に委ねられます。

# ② ✅判断フェーズ 成果物一覧（社内用）

用途
・営業／技術の共通認識
・「判断だけで終わらせない」ための内部統制
・後工程での責任集中を防ぐ

## 判断フェーズの目的（再定義）

判断フェーズとは、
「実装を開始するか否か」「どこまでやるか」を技術的事実に基づき決定する工程である。

## 判断フェーズの必須成果物

### A. 移行設計書（簡易版でも可）

- 対象業務範囲

- 「只切一次」の切断点

- データ主権（SSOT）の明示

- 連携方式（File / MQ / API の優先順位）

### B. 技術構成確認資料

- 移行後の想定アーキテクチャ（Web / Batch）

- 運用前提（監視・リリース方式・ロールバック）

### C. セキュリティ／品質チェック結果

- SAST / DAST / Dependency / Container / Secret

- 自動生成レポート（証跡）

### D. リスク一覧（Risk Register）

- 検出されたリスク

- 影響度・発生確率

- 対応可否・受容判断

### E. Go / No-Go 判断記録

- 技術的に継続可能か

- 継続する場合の前提条件

- 中止または縮小判断の根拠

## 判断フェーズで「やってはいけないこと」

- 実装前に「必ず成功する」前提で話を進める

- 未確定事項を暗黙の了解として放置する

- 判断結果を文書化せず、口頭合意で進める

# ③ ✅契約条項への組み込み例

用途
・契約書
・SOW
・業務委託契約 特約条項

### （例）技術確認および判断フェーズに関する条項

- 本契約に基づく業務には、
実装に先立ち、技術的妥当性およびリスクを確認するための
判断フェーズを含むものとする。

- 判断フェーズにおいて実施されるセキュリティおよび品質チェックは、
既知の脆弱性およびリスクを検出することを目的とするものであり、
将来にわたる不具合、障害、またはセキュリティ侵害の発生を保証するものではない。

- 判断フェーズの成果物は、
実装可否、実装範囲、実装方式を検討するための判断材料として提供されるものであり、
これらの判断は最終的に発注者の責任において行われるものとする。

- 判断フェーズにおいて、
実装継続が困難または高リスクと判断された場合、
当事者間の協議により、
実装範囲の見直し、段階的移行、または業務内容の変更を行うことができる。

- 判断フェーズの結果を踏まえた合理的な設計変更、工程変更、または中止判断について、
受注者は成果物未達または瑕疵責任を負わないものとする。